工作週報

| 姓名 | Bill | 記錄日期 | 2022年03月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上週工作項目 |  | 執行進度內容摘要說明 |  |
| 管理部 |  | - V202、V503新到外殼檢查。 ok - 會計及進銷存系統採購定案 - 文中回覆價格有機會議價，會寄信給我們。 - 四吋觸控(現貨商尋料) - 持續更新。 |  |
| 本週預計工作項目 |  | 執行進度內容摘要說明 |  |
| 管理部 |  | - 寄出客供料及觸控面板待修品 - 與文中資訊確認價格及下訂 - 完成四吋觸控(現貨商尋料) |  |
| 其他補充事項 |  |  |  |
| 比較slack及Asana專案管理網頁 |  |  |  |

| 姓名 | Chris |  | 記錄日期 | 2022年03月21日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上週工作項目 |  | 執行進度內容摘要說明 |  |  |
| - 盟立 |  | - 硬體上件,燒錄韌體。 |  |  |
| - 泉創 |  | - 4吋不良品檢測。 - 7吋烙印問題重現,量測背光波型(無發現不良)。 |  |  |
| - 語音 |  | - 完成LitVP-V4改版後零件placement。 |  |  |
| - QGW880 |  | - 料況確認(USB Hub缺貨)。 |  |  |
| 本週預計工作項目 |  | 執行進度內容摘要說明 |  |  |
| - 泉創 |  | - 4吋控制器全檢(90片/天)。 - 整理不良品寄回聖伯。 |  |  |
| - 語音 |  | - LitVP-V5與聖伯確認位置後,完成layout(LitVP-V4改版)。 |  |  |
| - QGW880 |  | - 線路規劃,料況確認。 |  |  |
| 其他補充事項 |  |  |  |  |
| - 追蹤聖伯4吋控制器材質檢驗報告與矯正及預防措施處理單。 |  |  |  |  |

| 姓名 | Alex |  | 記錄日期 | 2022年03月21日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上週工作項目 |  | 執行進度內容摘要說明 |  |  |
| 網站建構 |  | 主要還是以wordpress為主 目前比較起來發現:主流的CMS平台若是以免費為主打，都會將客戶的虛擬機性能調的很低，(畢竟SAAS都還是要有利可圖) |  |  |
| 國紡 |  | - 追蹤何專員開會結果，對方剩下除濕機問題還未解決 - 工廠位於越南，必須要到汐止總公司開會 |  |  |
| 泉創 |  | - 和CHRIS去領4吋/7吋異常品 - 協助二次確認RMA清單 - 二次檢查泉創退回的異常品 |  |  |
| 綠能系統 |  | - 綠能系統的重點掌握(系統壽命下降呈指數成長) - TDR系統檢測發電性能 |  |  |
| 本週預計工作項目 |  | 執行進度內容摘要說明 |  |  |
| 泉創 |  | - 開始全檢 - PCBA登記收放，確認每日檢查狀況 |  |  |
| 國紡 |  | 跟國紡約時間拜訪，DEMO產品確認工廠環境 |  |  |
| 綠能系統 |  | 多看一些既有的綠能系統案例記錄下來 |  |  |
| 其他補充事項 |  |  |  |  |

| 姓名 | Ray |  | 記錄日期 | 2022年03月21日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上週工作項目 |  | 執行進度內容摘要說明 |  |  |
| - 語音 |  | - 模擬冷氣噪音測試 |  |  |
| - Wi-SUN |  | - Stanley測試 - Wi-SUN高雜訊組網測試（結果如下） |  |  |
| - 其他 |  | - QGW880功能、燈號規劃 - 聯絡臺北大數據中心 |  |  |
| 本週預計工作項目 |  | 執行進度內容摘要說明 |  |  |
| - 語音 |  | - 確認冷氣應用方式 - 尋找應用機會 |  |  |
| - QGW880 |  | - 完成功能規劃 |  |  |
| - 其他 |  | - 確認XQYIoT gateway可用性 - 產出震動量測解決方案內容 - 盟立出貨 - 泉創全檢 |  |  |
| 其他補充事項 |  |  |  |  |
| 日月光QGW820 網頁建議 |  |  |  |  |

Wi-SUN高雜訊組網測試

- 距離：約8m

- 背景雜訊：-100（少數-60~-80）

- 兩點訊號強度：-50

- 組網時間：約5分

- PER：0.5%

  - TX: 200

  - RX: 398/2=199

| 姓名 | Rex |  | 記錄日期 | 2022年03月21日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上週工作項目 |  | 執行進度內容摘要說明 |  |  |
| 1. 語音 |  | - 冷氣改調高與調低3階指令 - 空氣清淨機修改 |  |  |
| 2. Gateway |  | - Raspberry Pi USB CDC 測試OK - 寫console application去讀取Quan燒錄器的資訊。 - 如要遠端連線雲林的gateway， - 需要有個固定IP - 浮動IP透過網路上DNS的服務商。 - Gateway定時自動把浮動IP寄到信箱。 |  |  |
| 本週預計工作項目 |  | 執行進度內容摘要說明 |  |  |
| - NAS |  | - 整理source code及文件放上NAS |  |  |
| 其他補充事項 |  |  |  |  |