**工作週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Ray | | 記錄日期 | 2021年09月22日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 預定項目 | | * 更新開發時程、進度(done) * 協助盟立出貨(done，花費時間較預期多) * 完成語音開關產品化評估(done) * Wi-SUN方案開發信（盟立出貨、語音開關評估延遲） | | |
| 1. 新增項目 | | * 與Karen核對觸控不良品數量 * 鼎承能源Z200技術支援 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 觸控抽檢（本周預計3箱）你一個人還是連Chris? 我希望能做6箱檢測.三天完成。 | | |
| 1. Wi-SUN | | * 準備2台WS485給日月光 * 完成Wi-SUN方案開發信(不要做了. 己經不知道列進來幾次了) | | |
| 1. 其他 | | * 規劃新版官網內容（首頁、ODM）己經被列進來好幾次了. | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 工作量太少了.  今天補進度報告. 不要用公司內部報告的輕浮態度對外. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Bill | 記錄日期 | 2021年09月22日 |
| 上週工作項目進度 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 1. 助成官網 | | * 繼續優化已完成網頁的SEO。 * 加入英文版網頁。   + 優先處理其他事項，尚未新增英文網頁。   + SEO研究中。 | |
| 1. 管理部 | | * 清點料件及長暉QGW820退料。 * 客供料清關資料。 * 協助盟立訂單包裝出貨。 | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 1. 管理部 | | * 清點助成區LED、COM件及DIP件。 * LVDS7-A1的BOM表，查詢料件。 | |
| 1. 助成官網 | | * 加入英文版網頁。上周己經列了. 倒底要不要完成? 這表示你們做的事都不是很重要, 所以可以一拖再拖?!   (如管理部有事項會優先處理) | |
| 其他補充事項 | | | |
| 會優先處理管理部事項及協助出貨。 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Fred | | 記錄日期 | 2021年09月22日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. LitCL-02 | | ．與Ray完成語音開關產品化評估。  ．取得AMP、喇叭樣品測試中。 ．修改前後版本的placement | | |
| 1. 盟立出貨 | | ．協助在期限前出貨。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. LitCL-02 | | ．因上周未完成產品化評估，規格未定，layout未開始。  那你都在幹嘛? 我也沒辦法管你每天在幹嘛. 你總要做出點成績來. 十月底我會對你做一個評估。看看你留在助成會不會有點浪費你的學歷。 ．placement討論 (預計這周三完成)  ．備料 (placement討論完後寄信)  ．layout完成 (預計下周三完成&送洗) ．AMP、喇叭測試。(有樣品，持續測試) | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Chris | | 記錄日期 | 2021年09月22日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 7吋控制器PMIC確認。(已完成) * 檢測聖柏反修品與測試第3批2K 泉創觸控控制器。(第2梯因泉創盟立之事尚未開始抽測6箱) * 已完成7吋控制器線路與Layout | | |
| 1. 盟立 | | * V202燒錄 與QGW810 配對測試完成出貨。   (測試完畢已順利出貨) | | |
| 1. 世界先進 | | * 確認V501震動線材固定方式。(已完成) | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 7吋控制器給泉創確認後送洗。這算什麼工作項目? 要花多久? * 備料，特別料部分請聖伯寄給我們。(手上件與試產用) * 檢測聖柏反修品與測試第3批2K 泉創觸控控制器。(目標抽測2箱半)。 | | |
| 1. 世界先進 | | * 做1公尺短線(2條)。這不要寫好嗎? 寫和看的時間己經做完線了.浪費生命. | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| GQW820的轉板弄好了沒有? 工作量太少 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Rex | | 記錄日期 | 2021年09月22日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. Wi-SUN | | OTA完成   * 透過WinSCP傳upgrade image到QGW820，用網頁重啟doSerial，可以對所有已連上的node更新韌體。 * OTA所需時間約為150分鐘。 | | |
| 1. 泉創 | | 修改燒錄器韌體，驗證第二組SWD，可以燒錄。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 使用VitaProgammer，驗證修改後的韌體。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 修改QGW820韌體, 讓它可以用在震動監測。 | | | | |