**工作週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Chris | | 記錄日期 | 2022/04/11 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 7吋良品與不良品檢測(24片+1片LCD不良)。 * 4吋PWM報告波型量測。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 7吋11片未上件的MRAM上件(樣品料號不同) & LCD點亮確認是否不良。 * 矯正及預防措施處理單確認。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 1. 追蹤聖伯4吋與7吋MSDS報告。 2. 追蹤7吋烙印與背光閃爍問題。 3. 追蹤ZTHGS-R5生產不良件(49片)維修。 4. 維修聖柏不良品。 5. 追蹤聖伯語音洗板板子與備料進度。 6. 整理出4吋與7吋不良品寄回聖伯維修(待可寄出後)。 | | | | |