**工作週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Ray | | 記錄日期 | 2021年06月07日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 2K觸控出貨 * 確認替代料事宜 | | |
| 1. Wi-SUN | | * 修改MOXA WS485 文件 | | |
| 1. 其他 | | * 搜尋產品曝光管道 * 盟立出貨 * 修改先前網站改版規劃 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 助成IoT系統 | | * 規劃完整系統的呈現方式 * MQTT版QGW820操作說明書 | | |
| 1. 市場調查 | | * 調查MQTT Subscriber相關規格、應用 * 調查V303競品相關規格 | | |
| 1. 其他 | | * 尋找華人區產品曝光管道 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 客戶進度追蹤   * 日月光：   1. V503震動：大約要恢復正常上班才會進行   2. Wi-Fi震動：希望gateway能一對二，可接DC供電。詢問資料格式 * 谷林：已報價給對方，持續推動中 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Bill | | 記錄日期 | 2021年06月07日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. WS485-V5 | | 已下訂採購缺料，這週到貨即可送出量產。 | | |
| 1. QGW810 | | 新增設定IP及WIFI功能，完成大部分網頁架構及程式碼，待測試。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. WS485 | | 完成所有，送出量產。 | | |
| 1. QGW810 | | 已拿到QGW810，可進行測試，預計將設定IP及WIFI功能頁面完成(包含DHCP完成) | | |
| 1. 辦公椅採購 | | 與同仁協調新的辦公椅，並回報最終結果。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| * 清點料件庫存。 * 隨時協助處理交辦事項。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Fred | | 記錄日期 | 2021年06月07日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. V303-V1 | | ．V303-V1，WIFI震動感測器，且擴充為支援V503、電池應用。 ．目前還在layout中。 | | |
| 1. 委託購料 | | ．VCESP、V303-V1的檢查料件&購買委託。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. V303-V1 | | ．Layout完成、送洗。 | | |
| 1. VCESP 部分上件測試 | | ．沒其他優先事項下，可先上件有到的材料，做測試。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| ．協助寄件QGW200材料 ．跳線PWM聲控板，P205、P206要記得將原本的上拉電阻拿掉。  ．VOICE-CONTROL-master e2 studio 可編譯。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Chris | | 記錄日期 | 2021年06月07日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 完整核對完聖柏寄回的不良品維修 | | |
| 1. LCD觸控盒(QLTB-V1) | | * 線路與方塊圖架構擬定 | | |
| 1. 語音 | | * 安裝語音軟體環境,使程式可正常編譯 | | |
| 1. 電子鎖 | | * 與長暉打件廠聯絡不良品維修且寄回 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 去公司測試聖伯觸控控制器不良品維修寄回 | | |
| 1. LCD觸控盒(QLTB-V1) | | * Layout與placement規劃 | | |
| 1. V503震動感測器 | | * Sensor料到後,進行上件 | | |
| 1. 電子鎖 | | * 確認常暉不良品寄回與維修(藍牙模組已請他們拆下) | | |
| 1. QGW-820 | | * 外殼廠商報價確認(寄出樣品外殼後再提供報價) | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Rex Fu | | 記錄日期 | 2021年06月07日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. MQTT和UDP | | 1. Qt MQTT在開源版本Qt的build和使用文件。  2. UDP於Qt的使用。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. MQTT和UDP | | 改寫Qt的溫度曲線程式。 | | |

|  |
| --- |
| 其他補充事項 |
|  |