**工作週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Ray | | 記錄日期 | 2021年11月08日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 預定項目 | | * 3K觸控全檢: Done * 日月光測試後續追蹤：待廠商與園區討論結果 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 3K觸控出貨數量、不良品核對 * 抽空檢查2K觸控 | | |
| 1. 其他 | | * 語音模組試產追蹤 * 日月光、盛齊綠能追蹤 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Bill | 記錄日期 | 2021年11月08日 |
| 上週工作項目進度 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 1. 管理部 | | 1. 清點紙箱、紙盒。 2. 新版官網概念首頁。    * 完成進度50%，有些技術面待克服。 3. 清點料件庫存。 | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 1. 管理部 | | 1. 9-10月進項發票表格。 2. 官網框架概念    * 預計完成首頁部分。 3. 清點料件庫存。 | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Steven | | 記錄日期 | 2021年11月08日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 全檢要出貨的3K(11/9要出貨)已全檢完畢   (由Chris,Fred,Ray與我共同完成)。   * 雷射雕刻機的初步測試 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 繼續完成下一批出貨的全檢 * 與Chris去泉創協助與學習PCB打件 * 雷射雕刻機的印刷固定製具之樣機試做 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Fred | | 記錄日期 | 2021年11月08日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創全檢 | | ．協助全檢，3K部分結束。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. QGW201-V1 | | ．製作開孔資料，購買外殼樣品。(預估0.5天) ．上件兩片。(預估1.5天) | | |
| 1. LitVP-V3 | | ．尋找替代料，維修&測試。(預估2天，優先度2nd) | | |
| 1. 協助出貨 | | ．協助泉創2K出貨、Z200出貨。(優先度3rd) | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| ．替代料須為封裝相同的MSOP8，線路也需要一樣，   LY8891 申請樣品中，也可以在淘寶再選。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Chris | | 記錄日期 | 2021年11月08日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 全檢要出貨的3K(11/9要出貨)已全檢完畢。 * 跳線7吋觸控要增加的MRAM(包含layout完成),只完成跳線。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 跳線7吋觸控要增加的MRAM(layout完成)。 | | |
| 1. 硬體相關文件 | | * 心得報告 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Rex | | 記錄日期 | 2021年11月08日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | STM32 USB Host的HID和MSC   1. 使用F446開發板，測試HID讀取滑鼠訊號，和MSC寫TXT檔在隨身碟。 2. 增加FreeRTOS後，會跑進HardFault，尚在研究中。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * FreeRTOS下使用USB Host HID 和 MSC | | |

|  |
| --- |
| 其他補充事項 |
|  |