**工作週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Ray | | 記錄日期 | 2021年07月19日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 完成ECN，待聖伯回覆原晶振交期 * 完成剩餘觸控抽檢 | | |
| 1. 語音燈控 | | * DEMO影片拍攝、製作 * 啟動詞、語音回饋調整 | | |
| 1. Wi-SUN | | * 製作三色燈中文版datasheet * 提供相關文件給濎通 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 語音燈控 | | * 製作網頁文稿 | | |
| 1. 泉創 | | * 追蹤晶振替代料新增測試進度 * 燒錄器外殼良品清點 | | |
| 1. 其他 | | * 規劃下半年度產品方向 * 介紹Wi-SUN水位計給日月光 * 提供墨西哥代理合約 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Bill | | 記錄日期 | 2021年07月19日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 整理倂力區 | | * 完成永玖退料清點。 * 部分舊物已列清單，分類後會再發布。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 整理助成區 | | * 鐵櫃料件清點。 * 回收舊椅子、螢幕等淘汰舊物。 * 倉庫分類。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| * 網站架構及分工。 * 舊物:變壓器、外殼、PCB板、雜物。 * Subtask 更新。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Fred | | 記錄日期 | 2021年07月19日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. LitVP-V3 | | ．LitVP-V3x4 功能正常。 ．因Drive供電不足(LitVP瞬間功耗)，  目前demo影片暫由電供供給LitVP。 | | |
| 1. V303-V1 | | ．5V/BAT+切換線路錯誤，已修正&實驗驗證OK。 | | |
| 1. 泉創 LCD面板 | | ．198/200 OK，已收回箱內保存。 ．有問題的2片，之後會一起寄出。 | | |
| 1. 電源開關線路 | | ．已使用洞洞板實作電源開關部分，之後會再與V303  的PMOS線路結合測試。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. V303-V2 & 電源開關線路 | | ．修正V1時的layout缺失。  ．電路開關線路實驗OK後，可添加進layout中。 | | |
| 1. VCESPV-V2 | | ．修正V1時的layout缺失。 ．確定需求後，製作V2的線路圖&placement。 | | |
| 1. LitVP-V3 | | ．待聖柏新Drive寄來後測試，準備好兩套demo用。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 以下為備註： ．LitVP-V3耗電瞬間會將到200mA多，大於聖柏Drive提供的100mA，  已通知聖柏修改，會修改為2A up。 ．V303-V1因線路錯誤，使BAT+在5V斷電的情況下，BAT+會流通至5V  線路，使得PMOS開關線路作動不正確，添加二極體修正線路&實驗OK。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Chris | | 記錄日期 | 2021年07月19日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. LCD資訊觸控盒 | | * 底板Layout完成。 | | |
| 1. 泉創觸控面板 | | * 剩餘抽測30pcs,不良品1片。 | | |
| 1. V510-V3外殼 | | * 樣品確認後,還需修改後才能製作。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. LCD觸控盒 | | * 完成主板上件。 | | |
| 1. QGW-820外殼 | | * 找尋另一家製作。 | | |
| 1. V510-V3外殼 | | * 外殼修改再確認。 | | |
| 1. 語音相關 | | * 測試喇叭與線路修改確認。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Rex | | 記錄日期 | 2021年07月05日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 語音控制 | | 1. 觸控燈光分為5段 2. 亮度變化改成，快速漸亮或快速漸暗。 3. 啟動詞timeout時，播放[see you]的回饋。 4. 自選啟動詞，每種語言有3個啟動詞可選擇。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 語言控制 | | 1. 語音的測試及調整。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |