**工作週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Ray | | 記錄日期 | 2021年08月02日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 協助檢測、清點還客戶的觸控良品 | | |
| 1. 語音燈控 | | * 準備demo燈具、驅動器，查看使用問題 * VoEazy 2.0指令架構 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 追蹤ECN進度 * 補足燒錄器外殼（Bill協助） * 協助檢測、統整觸控不良品 | | |
| 1. 語音燈控 | | * 解決聖柏驅動板無法正常使用問題 * 提供Jeff VoEazy 2.0 英日文指令 * 聯絡合作廠商 | | |
| 1. 其他 | | * 協助建置新版官網 * 規劃LCD顯示畫面、文案 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 追蹤：力勝科技、禾馥美商客戶、日月光 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Bill | | 記錄日期 | 2021年08月02日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 整理庫存 | | * 清點舊料數量、回收舊物。 | | |
| 1. 採購、詢價 | | * 新辦公椅子5張，已送達。 * 採購燈具2座，已送達。 * 電子鎖:詢問ESP32模組及NRF528322的供貨、交期。 | | |
| 1. 燒錄器打件 | | * 7/28(三)已送禾馥打件。 * 口頭交期約7-10天，信件確認則尚未回覆。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 整理庫存 | | * 清點舊料數量、回收舊物。 | | |
| 1. 燒錄器外殼 | | * 協助外殼挑選清潔。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| * 網頁規劃 * ESP32業務回覆:   我司目前常用為 4MB & 16MB這兩個，故8MB較少人用。  是否貴司可改為16MB (預計9月底左右會有多的庫存->成捲)，現原廠參考交期為14-16周，今年原廠也漲價了，MOQ變更為3250pcs，新的報價如下：  ESP32-WROOM-32D(8MB)      NTD 85/pcs       650pcs/Reel  ESP32-WROOM-32D(16MB)     NTD 93/pcs       650pcs/Reel | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Fred | | 記錄日期 | 2021年08月02日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 燈具展示 | | 測試寄來的drive 其PWM作動不對， 黃白PWM訊號結合/分開的方式，結果都不對。 | | |
| 1. Layout、 零件庫整理 | | 將V303、VCESP用到的零件，先分成小部分placement，並且確認comment=Value及其數值。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 燈具展示 | | 測試&組裝。 | | |
| 1. VCESP、V303 | | 需求確認後，可開始layout。 | | |
| 1. 泉創燒錄器、 電子鎖 | | 收到打件後，檢測、燒錄、測試。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| ．閒暇時間將會進行檔案整理&備分至Github，以及閱讀與工作相關書目。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Chris | | 記錄日期 | 2021年08月02日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. V510-V3   QGW820外殼 | | * 前往廠商那.討論外殼細部注意細節。 | | |
| 1. 泉創 | | * 確認聖伯返回不良品沒問題後,歸還泉創77片 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. V510-V3   QGW820外殼 | | * 確認廠商樣品。 | | |
| 1. 語音 | | * 小喇叭規格找尋。 | | |
| 1. 泉創 | | * 泉創觸控問題品,需檢修與確認。 * 新案7吋LVDS LCD相關硬體確認。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |