**工作週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Ray | | 記錄日期 | 2021年08月09日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 協助檢測、統整觸控不良品 | | |
| 1. 語音燈控 | | * 提供Jeff VoEazy 2.0 英日文指令 * 調整PWM模組，寄給聖柏 * 操作示範影片製作 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 確認燒錄器外殼品質，組裝測試出貨 | | |
| 1. 語音燈控 | | * 上架網頁內容 * 尋找合作廠商 * 評估TRIAC產品化 | | |
| 1. 其他 | | * 準備Wi-SUN方案開發信 * 與Bill討論新版網站 * 規劃LCD顯示畫面、文案 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 追蹤：力勝科技、喜樂比、異翔工業、日月光（未回應） | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Bill | | 記錄日期 | 2021年08月09日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 整理庫存 | | * 利用空檔清點舊料數量、回收舊物。 | | |
| 1. 圓潤豐出貨 | | * 8/5(四)已出貨   MB03 24片、SGBC 24片、KTC02 24片、V602 54片 | | |
| 1. 助成網站 | | * 完成首頁框架。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 整理庫存 | | * 利用空檔清點舊料數量、回收舊物。 | | |
| 1. 燒錄器打件 | | * 預定交期8/10(二)，協助組裝出貨。 | | |
| 1. 助成網站 | | * 加入產品頁面框架。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| * 不良品退回聖伯，8/6(五)已寄出。   (56個觸控面板控制器+2個LCD+2片小模組) | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Fred | | 記錄日期 | 2021年08月09日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 燈具展示 | | ．組裝&測試 | | |
| 1. LitVP-V3 | | ．調整電阻容&維修。 ．委託AMP IC購料，選了三款。 | | |
| 1. 泉創外殼 | | ．篩選外觀OK的泉創外殼。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. LitVP-V3 | | ．跳線測試購料效果。 | | |
| 1. 泉創燒錄器、 | | ．收到打件後，檢測、燒錄、測試。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| ．原先的AMP IC ncp2890dmr2g封裝為Micro8， 後來選的三款封裝是常見的SOP8，約為原先的3倍大。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Chris | | 記錄日期 | 2021年08月09日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 確認泉創退回不良品問題(56片),包含第2批2K不良品,共退回聖柏維修58片(2片獨立不良LCD)。 * 確認7吋LCD Pin定義與購買7吋RGB-LVDS轉板。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. V510-V3   QGW820外殼 | | * 這周確認廠商製作樣品。 | | |
| 1. RFID讀取器 | | * 了解新案開發需求規格。 | | |
| 1. 泉創 | | * 點亮7吋LVDS LCD屏。 * 燒錄器測試與組裝。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Rex | | 記錄日期 | 2021年08月09日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. V503 | | 1. 已經可以在VIS軟體上收到Sensor Data，預設值為+/- 4g，2KHz。 2. 設定Sensor的功能大致已完成，要再用PC設定軟體來測試。 | | |
| 1. 語音控制 | | * 修改程式為V2.0的版本。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. V503 | | * 測試設定Sensor的功能 | | |
| 1. 語音控制 | | * V2.0的版本，更改啟動詞。 | | |
| 1. Wisun | | * 1.4版SDK，build和測試。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |