**工作週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Ray | | 記錄日期 | 2021年08月16日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 確認燒錄器外殼品質，協助組裝 | | |
| 1. 其他 | | * 喜樂比研究、結案 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 燒錄器、剩餘觸控出貨 | | |
| 1. 語音燈控 | | * 上架網頁內容 * 尋找合作廠商 * 評估TRIAC產品化 | | |
| 1. 其他 | | * 準備Wi-SUN方案開發信 * 規劃LCD顯示畫面、文案 * 力勝震動規格評估 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 追蹤：茂綸、異翔工業、日月光（未開放訪客） | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Bill | | 記錄日期 | 2021年08月16日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 燒錄器 | | * 協助組裝出貨。(個人目前組裝119台) | | |
| 1. 助成網站 | | * 加入中英頁面功能。(使用外掛TranslatePress) | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 燒錄器 | | * 協助組裝出貨。 | | |
| 1. 助成網站 | | * 加入產品頁面=> QGW820內容。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| * 清點料件、回收舊料 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Fred | | 記錄日期 | 2021年08月16日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創燒錄器 | | ．燒錄、組裝、測試。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. LitVP-V3 | | ．跳線測試購料效果。  ．測試以GPIO+MOS改變speaker聲音大小 | | |
| 1. 泉創燒錄器、 | | ．燒錄、組裝、測試。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Rex | | 記錄日期 | 2021年08月16日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. V503 | | * 可用PC軟體設定Range和ODR，由於485現在的Baud Rate為576000，ODR最高只能設定到4KHz。 | | |
| 1. Wi-SUN | | * 修改doSerial為雙向透傳 * 1.4 SDK無法開機，請光電Johnny幫忙釐清問題中。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. Wi-SUN | | * QGW820出貨前調整和測試，Wi-SUN韌體用1.3版。 | | |
| 1. 語音控制 | | * 切換啟動詞V2.0 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |