**工作週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Ray | | 記錄日期 | 2021年10月25日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 預定項目 | | * 3K觸控全檢：18% * 確認力勝V502（防油）需求：無進度 | | |
| 1. 新增項目 | | * 觸控不良品（無法維修）後續協調: Done * 蒐集、整理世界先進資料: Done * 日月光場測支援: Done | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 3K觸控全檢 | | |
| 1. 其他 | | * 協助日月光高雄測試（鼎承時間未敲定） | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| * 茂綸AC語音模組需求（參考<https://m.tb.cn/h.fbUatSx?sm=0a78d6>） | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Bill | 記錄日期 | 2021年10月25日 |
| 上週工作項目進度 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 管理部 | | 1. 完成回收，清點紙盒。 2. 整理倉庫。  * 倉庫整理完畢，出貨紙箱放置於倉庫。  1. 清點料件庫存。 | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 管理部 | | 1. 將觸控面板寄回聖柏。 2. 清點紙箱、紙盒。 3. 完成新版官網概念首頁。 4. 清點料件庫存。 | |
| 其他補充事項 | | | | |
| * 登山日期討論 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Chris | | 記錄日期 | 2021年10月25日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 確認7吋顯示問題(兩片已確認軟硬體沒問題)。 * 3K觸控全檢(剩餘2554未檢) 。 | | |
| 1. QGW-820 | | * 燒錄測試打件是否有不良品(已全檢完成93片-共4片不良)。 | | |
| 1. 世界先進 | | * 已到現場測試&線材與V501固定。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 全檢要出貨的3K。 * 跳線7吋觸控要增加的MRAM。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Fred | | 記錄日期 | 2021年10月25日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. QGW201 | | ．layout完成&送洗。 | | |
| 1. LitVP-V3 | | ．之前聖博送回一片的修不好，重上IC也一樣沒聲音。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. QGW201-V1 | | ．上件兩片。(預估PCB送達後1.5天) ．製作開孔資料，購買外殼樣品。  (預估PCB送達後0.5天) | | |
| 1. LitVP-V3 | | ．維修聖伯送回來的兩片。  (時間不確定，但燈控功能可以用舊版的來測。) | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| ．舊版使用Buzzer的litVP-V2燈光線路與LitVP-V3相同，可用於驗證。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Rex | | 記錄日期 | 2021年10月25日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. WS485 | | QCU V2.0 (完成) | | |
| 1. QGW820 | | 把QAS build進yocto裡 (尚在進行) | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. QGW820 | | 繼續把QAS build進yocto裡 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |