**工作週報**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Bill | 記錄日期 | 2022年02月21日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 管理部 | | 1. 電子發票字軌申請已寄出   => 待收到回函後，進行平台操作。   1. 瑕疵品寄回聖柏 => 宸弘三月中可寄出。 2. 協助整理研究桌面 => ok | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 管理部 | | 1. 電子發票取號申請。 2. 整理辦公室座位(Karen旁邊)、倉庫及料件區。 3. 協助淨空實驗桌周邊箱子。 | |
| 其他補充事項 | | | |
| 試做網頁新增V503: <https://quan-co.com/quantest/industrial/v503>  今天請確認空間. 決定採購之櫃子尺寸。 管理部大Karen及Bill決定那一個空間要放櫃子。並清出空間。讓Steven/Billy可以放東西。 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Chris | | 記錄日期 | 2022年02月21日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 盟立IMU | | * 上件2片硬體，功能確認正常(一片INT腳位不OK，待修)。 | | |
| 1. QGW880 | | * 確認CM4有支援RGB LCD功能。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. QGW880 | | * 線路與料同步確認。 | | |
| 1. 泉創 | | * 料況與板子問題確認。要確認什麼? 不花什麼時間吧? | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 1. V510外殼200套預計2/22可拿到(待確認) 2. 眾福確認是否有下單，否則先做QGW880 3. 盟立IMU通知可以給客戶確認 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Billy | | 記錄日期 | 2022年02月21日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 泉創4吋全檢 | | 已全檢926 PCS {驗畢品質正常共1125 PCS} | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 泉創4吋全檢 | | 全檢4吋要出貨的2K{預計2/25 會全數驗畢} | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 熟悉Altium Designer TOOL、整理實驗桌(沒看到什麼進展) | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Steven | | 記錄日期 | 2022年02月21日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | 4吋的全檢 | | |
| 1. QGW201 | | 第一片上件好的QGW驗證可以使用  第二片由Billy上件中(什麼時候完成?) | | |
| 1. Wi-SUN | | 解決盛齊的組網問題 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | 1. 4吋的全檢 2. 報告泉創，產線移動到台灣的計畫與進度。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 買置物架收拾辦公室物品 買不是你的事. 你負責把桌子清空, 管理層架空間 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Rex | 記錄日期 | 2022年02月21日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 1. IMU | | * 修改韌體  1. Delay 100ms for sensor start up time 2. RS485 output。  * Chris上件兩片板子，一片正常，一片interrupt 無反應。 * 文件  1. Packet format 2. Console application 3. Nodejs cube | |
| 2. Wi-SUN | | * 光電教學場測，兩重點  1. 環境雜訊測量 2. 兩個device間的訊號強度測量，數值約需強於環境雜訊15dB (CCA 10dB + RPL 5dB) | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 1. IMU | | 是否需增加設定功能 | |
| 其他補充事項 | | | |
| 綠能方面有什麼進展嗎? | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Ray | | 記錄日期 | 2022年02月21日 |
| 上週工作項目 | | * 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 預定項目 | | * 修改控制盒指令: done * ~~調查綠能產業相關機會：進行中~~ * 拜訪日月光，更新產品: done * 拜訪盛齊（含相關準備事項）: done | | |
| 1. 新增項目 | | * 與光電進行Wi-SUN測試: done * 評選月球燈影片腳本: done | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 產品 | | * 太陽能產業現況、機會調查 * 規劃語音產品roadmap | | |
| 1. 其他 | | * 查看盟立QGW810問題 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 請報告客戶方面的狀況. | | | | |

報告一下周五的收獲

預估語音什麼時候會有第一批訂單出現?

語音喇叭問題

是否一直無止境修改? 有沒有自己一套的作法?

有要進行家電語音控制的發展嗎?