**工作週報**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Bill | 記錄日期 | 2022年03月14日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 管理部 | | 1. 四吋控制器，找出符合BOM表的料件。 2. 整理併力區料件 => 已更新 3. ZTHGS-R5打件備料送長暉 => ok 4. 協助WS485出貨 => ok 5. 天心及文中管理系統 => 待天心回覆報價 | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | |
| 管理部 | | 1. V202新進外殼檢查。 2. 會計及進銷存系統採購定案。 3. 四吋觸控備料(Mouser尋料)。 | |
| 其他補充事項 | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Chris | | 記錄日期 | 2022年03月14日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 眾福 | | * 規格評估確認。 | | |
| 1. 泉創 | | * 7吋控制板電壓量測。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 泉創 | | * 4吋與7吋問題確認與解決方式。 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 語音  檢測  QGW880 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Rex | | 記錄日期 | 2022年03月14日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 語音 | | * 艾斯新增語音和燈光特效。 | | |
| 2. IMU | | * ODR改成230Hz，用LA驗證OK。 * 範例程式修改 | | |
| 1. Wi-SUN | | * Stanley的5台樣品更新 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 語音 | | * 艾斯更換語音 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 空氣清淨機(等收到板子再進行) | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Alex | | 記錄日期 | 2022年03月14日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 綠能產業 | | 1. 參考同業網站將網站架構圖完成 2. 美化綠能規劃書 3. 瀏覽SolarEdge商業架構 | | |
| 1. 國紡 | | 1. 附上溫溼度感應規劃書給客戶 2. 對於機器是否需要校正做了最後確認 3. 客戶認為我們都回答得十分清楚，接下來要回去討論 | | |
| 1. 語音控制 | | 1. 和Ray一同去特力屋開會，初步了解語音系統的功能及特色 2. Gary來公司開會，提出富及第公司對於智慧家庭的想像和預算的考量。 | | |
| 1. 郵件系統 | | 比較Google Workspace與NAS的差異後，試算了一下預算差異，大約有兩萬塊的價差，各有優缺點，因此要進一步查詢其他廠商。 | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 綠能產業 | | 1. 架構綠能產品的輪廓 2. 思考伺服器的管理權 3. 品牌及控制權的掌握 | | |
| 1. 國紡 | | 繼續追蹤國紡的開會結果，若順利可以一同報給鼎榮 | | |
| 1. 郵件系統 | | 找出NAS無法註冊DDNS 外部IP位址的原因(認證失敗) | | |
| 1. 泉創 | | 先從郵件去了解業務內容 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | Ray | | 記錄日期 | 2022年03月14日 |
| 上週工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 語音 | | * 航海王公仔指令設計 * 準備資料向Gary介紹聲控方案、TaiSEIA * 追蹤NXP、瑞薩、文曄 | | |
| 1. Wi-SUN | | * 盛齊38pcs WS485出貨（組裝、測試） * 黑晶科技Wi-SUN需求跟進 * QGW880功能、燈號規劃（延遲） | | |
| 本週預計工作項目 | | 執行進度內容摘要說明 | | |
| 1. 語音 | | * 明天16:00去跟客戶介紹 * 冷氣噪音測試 | | |
| 1. Wi-SUN | | * Stanley XQYIoT gateway測試 * Wi-SUN高雜訊組網測試 | | |
| 1. 其他 | | * QGW880功能、燈號規劃 | | |
| 其他補充事項 | | | | |
| 茂綸：語音持續在推。電梯業者太龜毛，測試很久。 | | | | |

一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述